บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลที่วัง  โทร. 0-7535-5629

ที่  นศ 54505/2562	วันที่   26  พฤศจิกายน  2562

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3), ข้อ 13 (5) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย          ที่ มท.0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2, ข้อ 3 และข้อ 4 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในเวลาสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง  ได้ดำเนินการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การวางแผน	เทศบาลตำบลที่วัง ได้ทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีการจัดทำประชาคมระดับตำบล ก่อนนำมาจัดทำโครงการและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลตำบลที่วัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2561 |  | ปีที่ 2 2562 |  | ปีที่ 3 2563 |  | ปีที่ 4 2564 |  | ปีที่ 5 2565 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 41 | 55,684,196 | 103 | 106,368,320 | 121 | 120,391,732 | 36 | 49,398,000 | 92 | 53,396,000 | 92 | 53,396,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 8 | 390,000 | 9 | 1,190,000 | 8 | 570,000 | 11 | 2,220,000 | 12 | 1,520,000 | 12 | 1,520,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม | 20 | 14,301,000 | 19 | 13,304,000 | 26 | 20,030,400 | 23 | 13,650,400 | 22 | 13,550,400 | 22 | 13,550,400 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 27 | 23,145,500 | 27 | 23,458,000 | 35 | 30,384,000 | 32 | 30,018,000 | 30 | 26,318,000 | 30 | 26,318,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 12 | 1,670,000 | 13 | 1,755,000 | 15 | 9,325,000 | 16 | 9,345,000 | 16 | 9,15,000 | 16 | 9,515,000 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร | 32 | 5,430,000 | 39 | 15,039,000 | 43 | 16,290,000 | 42 | 7,567,500 | 40 | 5,290,000 | 40 | 5,290,000 |
| รวม | 140 | 100,620,696 | 210 | 161,114,320 | 248 | 196,991,132 | 160 | 112,198,900 | 212 | 109,589,400 | 212 | 109,589,400 |

2. การจัดทำงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลที่วัง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 โดยมีโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 จ่ายขาดเงินสะสม  และเงินทุนสำรอง จำนวน 108 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 99,326,331.00.- บาท โดยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 53 | 57,149,476.00 |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 4 | 80,000.00 |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 9 | 11,914,355.00 |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 12 | 22,171,800.00 |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 5 | 880,000.00 |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร | 25 | 7,130,700.00 |
|  | รวม | 108 | 99,326,331.00 |

| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 53 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ |  | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |  | การดำเนินการ |  |  |  | หมายเหตุ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | แล้วเสร็จ |  |  |  |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ควนพล ซอย 1 หมู่ที่ 2 |  | 2,410,000 | 1,490,000 |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม |  | 785,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางเอื้อน หมู่ที่ 6 |  | 583,000 | 530,000 |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านป้าสาคร หมู่ที่ 10 |  | 2,794,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านใหญ่ หมู่ที่ 6 |  | 999,000 | 795,000 |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประดิษฐ์ - โรงโม่หิน หมู่ที่ 5 |  | 1,950,000 | 1,500,000 |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 7. โครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค สายควนพล ซอย 1 หมู่ที่ 2 |  | 300,000 | 220,800 |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 8. โครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 – 11 (ตอน 2) |  | 900,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 9. โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณฟุตบาทเลียบถนนทางหลวงสาย 403 (สายเก่า) หมู่ที่ 1 |  | 3,087,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 10. โครงการบุกเบิกถนนสายตลาดอาทิตย์ หมู่ที่ 8 |  | 202,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 11. โครงการบุกเบิกถนนสายถ้ำชวน (ตอน 2) หมู่ที่ 8 |  | 881,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 12. โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยลึก หมู่ที่ 9 |  | 1,141,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| โครงการ |  | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |  | การดำเนินการ |  |  |  | หมายเหตุ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | แล้วเสร็จ |  |  |  |
| 13. โครงการถนนปรับปรุงสายชุมชนก้างปลา หมู่ที่ 3 – 4 |  | 3,287,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 14. โครงการปรับปรุงถนนสายถ้ำชวน (ตอน 1) หมู่ที่ 8 |  | 836,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 15. โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสาย บ่อสองลูก – บ้านนายดับ หมู่ที่ 9 |  | 527,000 | 360,000 |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 16. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังยวน หมู่ที่ 8 |  | 330,000 | 330,000 |  |  |  |  |  |  | เงินอุดหนุนฯ |  |  |
| 17. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 10 |  | 530,000 | 530,000 |  |  |  |  |  |  | เงินอุดหนุนฯ |  |  |
| 18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สถานีรถไฟที่วัง หมู่ที่ 1 |  | 1,458,000 | 877,777 |  |  |  |  |  |  | เงินสะสม |  |  |
| 19. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายห้วยกบ หมู่ที่ 10 |  | 1,292,000 | 1,050,000 |  |  |  |  |  |  | เงินสะสม |  |  |
| 20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายคลอง ซอย 3 หมู่ที่ 1 |  | 1,663,000 | 1,295,000 |  |  |  |  |  |  | เงินสะสม |  |  |
| 21. โครงการก่อสร้างระบบประปา สายบ่อสองลูก หมู่ที่ 9 |  | 945,000 | 684,673 |  |  |  |  |  |  | เงินสะสม |  |  |
| 22. โครงการวางท่อระบายน้ำ สาย 403 (แนวเก่า) ด้านฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1 |  | 2,006,000 | 1,997,603 |  |  |  |  |  |  | เงินสะสม |  |  |
| 23. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายปิ่น หมู่ที่ 8 |  | 583,000 | 511,370 |  |  |  |  |  |  | เงินสะสม |  |  |
| 24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อหรั่ง – ไร่เหนือ หมู่ที่ 1 |  | 1,241,000 | 1,220,000 |  |  |  |  |  |  | เงินสะสม |  |  |
| 25. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายที่วัง – ถ้ำใหญ่ หมู่ที่ 1 |  | 1,449,022 |  |  |  |  |  |  |  | เงินสะสม |  |  |
| 26. โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเริ่มพัฒนา หมู่ที่ 2 |  | 608,000 | 600,000 |  |  |  |  |  |  | เงินสะสม |  |  |
| 27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชาญชัย หมู่ที่ 4 |  | 1,945,000 | 1,910,855 |  |  |  |  |  |  | เงินสะสม |  |  |
| 28. โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายหนองฉีด หมู่ที่ 5 |  | 1,527,000 | 1,499,000 |  |  |  |  |  |  | เงินสะสม |  |  |
| 29. โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านหมอกล่ำ – โคกกฐิน หมู่ที่ 7 |  | 1,745,000 | 1,735,000 |  |  |  |  |  |  | เงินสะสม |  |  |
| 30. โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 11 |  | 497,242 | 495,000 |  |  |  |  |  |  | เงินสะสม |  |  |
| โครงการ; งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง; งบประมาณที่เบิกจ่าย; การดำเนินการ; หมายเหตุ. ไม่ได้ดำเนินการ; อยู่ระหว่างดำเนินการ; แล้วเสร็จ. 31. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองทราย หมู่ที่ 1; 481,000; 447,000; ; เงินสะสม. 32. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอุ่นดำรงการ-นาตีน-ชะมาย หมู่ที่ 7; 351,000; 350,000; ; เงินสะสม. 33. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายใสใหญ่-ที่วัง หมู่ที่ 9; 484,000; 459,000; ; เงินสะสม. 34. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนหลวงนาย หมู่ที่ 11; 173,000; 172,000; ; เงินสะสม. 35. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนางพริ้ม-อบต.ควนกรด หมู่ที่ 7; 366,000; 365,000; ; เงินสะสม. 36. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 403 (สายเก่า) ซอย 1 หมู่ที่ 1; 328,000; 251,000; ; เงินสะสม. 37. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายปิ่น ตอน 2 หมู่ที่ 8; 831,000; 468,000; ; เงินสะสม. 38. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านลุงวิน หมู่ที่ 8; 297,000; ; เงินสะสม. 39. โครงการบุกเบิกถนนสายควนพล ซอย หมู่ที่ 2; 349,000; 191,000; ; เงินสะสม. 40. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนรัก หมู่ที่ 8; 786,000; 600,000; ; เงินสะสม. 41. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนม่วง-ไร่เหนือ หมู่ที่ 6; 282,000; 281,000; ; เงินสะสม. 42. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเภาลาย-คลองทราย หมู่ที่ 11; 491,000; 490,000; ; เงินสะสม. 43. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าไฟ-ไร่เหนือ หมู่ที่ 6; 173,000; 163,000; ; เงินสะสม. โครงการ; งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง; งบประมาณที่เบิกจ่าย; การดำเนินการ; หมายเหตุ. ไม่ได้ดำเนินการ; อยู่ระหว่างดำเนินการ; แล้วเสร็จ. 44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 403 (เก่า) ซอย 2 หมู่ที่ 1; 474,000; 449,851; ; เงินทุนสำรอง. 45. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 403 (เก่า) ซอย 3 หมูที่ 1; 460,000; 460,000; ; เงินทุนสำรอง. 46. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเดชพิชัยอุทิศ หมู่ที่ 7; 493,000; 484,507; ; เงินทุนสำรอง. 47. โครงการคอนกรีตเสริมเหล็กสายบังคับคดี ซอย 1 หมู่ที่ 7; 302,000; 302,000; ; เงินทุนสำรอง. 48. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองใหม่ หมู่ที่ 5; 4,331,000; 2,969,995.28; ; เงินทุนสำรอง. 49. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเปลี่ยน ซอย 1 หมู่ที่ 6; 620,000; 371,000; ; เงินทุนสำรอง. 50. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายเจียน ตอน 2 หมู่ที่ 8; 3,068,000; 1,798,000; ; เงินทุนสำรอง. 51. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายวังไทร หมู่ที่ 8; 831,459; 667,000; ; เงินทุนสำรอง. 52.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายวังไทร -ช่องลม หมู่ที่ 8; 1,400,753; 1,198,000; ; เงินทุนสำรอง. 53. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในค่าย หมู่ที่ 10; 1,276,000; 786,600; ; เงินทุนสำรอง. |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน 4 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการ |  | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |  | การดำเนินการ |  |  |  | หมายเหตุ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | แล้วเสร็จ |  |  |  |
| 1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 2. โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลที่วัง |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 3. โครงการส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทำแปลงสาธิตการเกษตร |  | 20,000 | 9,450 |  |  |  |  |  |  | โอนลด |  |  |
| 4. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จำนวน 9 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการ |  | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |  | การดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | แล้วเสร็จ |  |  |  |
| 1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ |  | 50,000 |  | 49,445 |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา |  | 1,437,780 |  | 1,229,390 |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 3. โครงการครอบครัวพึ่งได้ |  | 20,000 |  | 14,901 |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 4. โครงการสานสายใยรักสู่ครอบครัว |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 5. โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง |  | 200,000 |  | 156,892.75 |  |  |  |  |  | โอนลด |  |  |
| 6. โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน |  | 6,484,000 |  | 6,431,000 |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 7. โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน |  | 3,462,575 |  | 2,460,837.18 |  |  |  |  |  | ผูกพัน |  |  |
| 8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 9. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV |  | 30,000 |  | 30,000 |  |  |  |  |  | เงินอุดหนุนฯ |  |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม จำนวน 12 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการ |  | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |  | การดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | แล้วเสร็จ |  |  |  |
| 1. โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 2. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | 15,346,800 |  | 13,830,400 |  |  |  |  |  | โอนลด |  |  |
| 3. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ |  | 3,840,000 |  | 3,167,200 |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 4. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ |  | 180,000 |  | 136,000 |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 5. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด เทศบาลที่วังคัพ |  | 400,000 |  | 300,982 |  |  |  |  |  | โอนลด |  |  |
| 6. โครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 7. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี |  | 30,000 |  | 1,595 |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 8. โครงการสมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 9. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 10. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 11. โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลที่วัง |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 12. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านธรรมเผด็จ (โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ) หมู่ที่ 7 |  | 1,385,000 |  | 1,385,000 |  |  |  |  |  | เงินอุดหนุนฯ |  |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 5 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการ |  | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |  | การดำเนินการ |  |  |  | หมายเหตุ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | แล้วเสร็จ |  |  |  |
| 1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี |  | 5,000 | 600 |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 2. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” |  | 5,000 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 3. โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยและปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อฝังกลบขยะ |  | 800,000 | 747,175 |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 4. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำล้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 5. โครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร จำนวน 25 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการ |  | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |  | การดำเนินการ |  |  |  | หมายเหตุ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | แล้วเสร็จ |  |  |  |
| 1. โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล ที่วัง ประจำปี พ.ศ.2562 |  | 300,000 | 106,100 |  |  |  |  |  |  | โอนลด |  |  |
| 2. โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลที่วัง |  | 20,000 | 16,820 |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 3. โครงการวันท้องถิ่นไทย |  | 5,000 | 2,100 |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 4. โครงการวันเทศบาล |  | 5,000 | 600.00 |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 6. โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตำบลที่วัง |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | โอนลด |  |  |
| 7. โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง |  | - | 15,445 |  |  |  |  |  |  | โอนเพิ่ม |  |  |
| 8. โครงการเทศบาลพบประชาชน |  | 50,000 | 45,500 |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 9. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลที่วัง |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 10. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |  | 30,000 | 2,508 |  |  |  |  |  |  | โอนลด |  |  |
| 11. โครงการจัดการเลือกตั้ง |  | 500,000 | 79,050 |  |  |  |  |  |  | โอนลด |  |  |
| 12. โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่การดำเนินงาน |  | 100,000 | 99,000 |  |  |  |  |  |  | โอนเพิ่ม |  |  |
| 13. โครงการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ |  | 20,000 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  | โอนลด |  |  |
| 14. โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน |  | 10,000 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  | โอนลด |  |  |
| 15. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัยประจำปี |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| 16. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและควบคุมไฟป่า |  | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  |  |  | เงินอุดหนุน |  |  |
| 17. โครงการ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” |  | 5,000 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |  |
| โครงการ | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |  | การดำเนินการ |  |  |  |  | หมายเหตุ |  |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | แล้วเสร็จ |  |  |  |
| 18. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความปลอดภัยให้กับประชาชน | 100,000 | 93,121 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |
| 19. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชน ตำบลที่วัง | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |
| 20. วันปิยมหาราช, 12 สิงหามหาราชินีฯ, วันพระราชสมภพ พระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ | 100,000 | 239,461 |  |  |  |  |  |  |  | โอนเพิ่ม |  |
| 21.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง) | 3,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |
| 22. โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งสง เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล นาหลวงเสน | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |
| 23. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง - การจัดงานประเพณีเดือนสิบ - โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ - การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง - การจัดงานรัฐพิธี | 91,000 | 91,000 |  |  |  |  |  |  |  | เทศบัญญัติ |  |
| 24. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ในการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ - สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษา - กองวิชาการและแผนงาน - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 1,360,000 | 658,447.63 |  |  |  |  |  |  |  | โอนเพิ่ม |  |
| 25. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ - สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษา - กองวิชาการและแผนงาน - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 1,329,700 | 1,629,260 |  |  |  |  |  |  |  | โอนเพิ่ม |  |

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านธรรมเผด็จ หมู่ที่ 7 |  |  |  | 1,385,000.00 | 1,385,000.00 |
| 2.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังยวน หมู่ที่ 8 |  |  |  | 330,000.00 | 330,000.00 |
| 3. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 10 |  |  |  | 530,000.00 | 530,000.00 |
| 4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV |  |  |  | 30,000.00 | 30,000.00 |
| รวม |  |  |  | 2,275,000.00 | 2,275,000.00 |

สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการตามแผนฯ ปี 2562 (1) | จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม (2) | จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างการดำเนินการ (3) | ร้อยละโครงการที่ดำเนินการฯ(3)/(1)*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 103 | 53 | 51 | 49.51 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 9 | 4 | 1 | 11.11 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม | 19 | 9 | 7 | 36.84 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 27 | 12 | 7 | 25.92 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 13 | 5 | 2 | 15.38 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และข้อมูลข่าวสาร | 39 | 25 | 20 | 51.28 |
| รวม | 210 | 108 | 88 | 41.90 |

สรุป

โครงการในเทศบัญญัติ			108	โครงการ

โครงการที่ได้ดำเนินการ			88	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ   		88 x  100	=       41.90  %

210

การติดตามและประเมินผลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติรูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก

1. ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton

(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)

(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model

(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS

(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem Solving Method

(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)

(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)

(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ

(11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1) - (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้

2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่

3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร

4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)

5. ผลกระทบ (Impact)

1. แบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน |
| --- | --- |
| 1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 |
| 2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 |
| 3.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย | 60 |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | (5) |
| 3.5 กลยุทธ์ | (5) |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) |
| 3.8 แผนงาน | (5) |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) |
| รวมคะแนน | 100 |

หมายเหตุ :

เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน |
| --- | --- |
| 1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 |
| 2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 |
| 3.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย | 65 |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | (5) |
| 3.5 กลยุทธ์ | (5) |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) |
| 3.8 แผนงาน | (5) |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) |
| รวมคะแนน | 100 |

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ | 20 (3) | 3 |
|  | (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (2) | 2 |
|  | (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ | (2) | 2 |
|  | (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (2) | 2 |
|  | (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ | (2) | 2 |
|  | (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | (2) | 2 |
|  | (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (2) | 2 |
|  | (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (2) | 2 |
|  | (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (3) | 3 |

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 20 (5) | 5 |
|  | (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (3) | 2 |
|  | (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (3) | 3 |
|  | (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (3) | 3 |
|  | (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (3) | 3 |
|  | (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threats (อุปสรรค) | (3) | 3 |
| 3.ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็น การพิจารณา | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ Thailand 4.0 | 60 (10) | 10 |
|  | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ Thailand 4.0 | (10) | 10 |
|  | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 | (10) | 10 |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา | (5) | 5 |
| 3.5 กลยุทธ์ | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (5) | 4 |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (5) | 5 |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (5) | 5 |
| 3.8 แผนงาน | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (5) | 5 |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาคแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 5 |

2. แบบการติดตามประเมินผลโครงการ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน |
| --- | --- |
| 2.1 การสรุปสถานการณ์การพิจารณา | 10 |
| 2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 |
| 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 |
| 2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา | 10 |
| 2.5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 |
| 1. ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) |
| 2. กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) |
| 3. เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) |
| 4. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | (5) |
| 5. เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ | (5) |
| 6. โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | (5) |
| 7. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) |
| 8. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (5) |
| 9. งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (5) |
| 10. มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) |
| 11. มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ | (5) |
| 12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) |
| รวมคะแนน | 100 |

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน |
| --- | --- |
| 1.การสรุปสถานการณ์การพิจารณา | 10 |
| 2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 |
| 3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 |
| 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา | 10 |
| 5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | (5) |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ | (5) |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | (5) |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (5) |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (5) |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ | (5) |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) |
| รวมคะแนน | 100 |

หมายเหตุ : เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 | 10 |
| 2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) | 10 | 8 |
| 3.การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 1) การประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคมาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | 10 | 9 |
| 4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 1) วิเคราะห์แผนงาน/งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน/งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ | 10 | 10 |

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 60 (5) | 5 |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (5) | 5 |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (5) | 5 |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี | โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (5) | 5 |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (5) | 5 |

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (5) | 4 |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน | (5) | 5 |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | (5) | 5 |
| 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | (5) | 5 |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ | (5) | 5 |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (5) | 5 |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (5) | 5 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 96 |

สรุป  ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

หมายเหตุ : เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ไม่ควรน้อยกว่า		     ร้อยละ 80 (80 คะแนน) โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนนเต็ม	 =   20  คะแนน

คะแนนที่ได้	 =   20  คะแนน

คิดเป็นร้อยละ    100

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

คะแนนเต็ม	 =   20  คะแนน

คะแนนที่ได้	 =   19  คะแนน

คิดเป็นร้อยละ    95

3. ยุทธศาสตร์

คะแนนเต็ม	 =   20  คะแนน

คะแนนที่ได้	 =   19  คะแนน

คิดเป็นร้อยละ    95

สรุป  การติดตามและประเมินผลโครงการ

หมายเหตุ : เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ไม่ควรน้อยกว่า 		    ร้อยละ 80 (80 คะแนน) โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้

1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา

5. โครงการพัฒนา รวม 12 ประเด็น

คะแนนเต็ม  =   100  คะแนน

คะแนนที่ได้  =   96    คะแนน

คิดเป็นร้อยละ    96

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

การติดตามและประเมินแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลที่วังได้กำหนดให้มีการประเมิน 2 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1    แบบประเมินตนเอง (Self-assessment Model) โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   :    เทศบาลตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |

| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 15. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 16. มีการจัดทำบุญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 17. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง ที่ได้ดำเนินการโดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2561 |  | ปีที่ 2 2562 |  | ปีที่ 3 2563 |  | ปีที่ 4 2564 |  | ปีที่ 5 2565 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 41 | 55,684,196 | 103 | 106,368,320 | 121 | 120,391,732 | 36 | 49,398,000 | 92 | 53,396,000 | 92 | 53,396,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 8 | 390,000 | 9 | 1,190,000 | 8 | 570,000 | 11 | 2,220,000 | 12 | 1,520,000 | 12 | 1,520,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม | 20 | 14,301,000 | 19 | 13,304,000 | 26 | 20,030,400 | 23 | 13,650,400 | 22 | 13,550,400 | 22 | 13,550,400 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 27 | 23,145,500 | 27 | 23,458,000 | 35 | 30,384,000 | 32 | 30,018,000 | 30 | 26,318,000 | 30 | 26,318,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ | 12 | 1,670,000 | 13 | 1,755,000 | 15 | 9,325,000 | 16 | 9,345,000 | 16 | 9,15,000 | 16 | 9,515,000 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเมือง การบริหาร | 32 | 5,430,000 | 39 | 15,039,000 | 43 | 16,290,000 | 42 | 7,567,500 | 40 | 5,290,000 | 40 | 5,290,000 |
| รวม | 140 | 100,620,696 | 210 | 161,114,320 | 248 | 196,991,132 | 160 | 112,198,900 | 212 | 109,589,400 | 212 | 109,589,400 |

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1) ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

2) ขาดการประสานงานและการเตรียมความพร้อมที่มีความชัดเจนของโครงการ เช่น เอกสารของนักกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

3) เทศบาลฯ ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน บางรายการยังไม่เพียงพอ และบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

4) โครงการ/กิจกรรม บางอย่างไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์อีกทั้งบุคคลกรไม่เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมหรือไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง  มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้

การดำเนินงานของเทศบาล

1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งตำบล และพิจารณาความสำคัญของโครงการในการบรรจุในแผนให้มากยิ่งขึ้น

2) เนื่องจากโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ จึงทำให้การติดตามและประเมินผลโครงการเมื่อคิดเป็นร้อยละแล้วยังต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินฯ เทศบาลตำบลที่วัง ควรพิจารณาบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะที่สามารถดำเนินการได้จริงในปีงบประมาณนั้นๆ

3) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะ การคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

4) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

5) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

6) ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด

การบริการประชาชน

1) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล

2) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งสภาเทศบาลตำบลที่วังต่อไป

(นายมงคล ไชยฤกษ์)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง

- ทราบ

- ความเห็น....................................................................................

..................................................................................................

………………………………………………………………………………………

(นายเชาวลิต เจริญพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง